Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.    177    DEL   11/10/2013

**************************************************************************

# DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE VIA MARCONI DEL CAPOLUOGO.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.  10 del 29/03/2013 di approvazione del progetto esecutivo per la sistemazione di VIA MARCONI del Capoluogo per il seguente importo complessivo: ;

- IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso d’asta)		€.     	67.068,00=

- ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)		€.       	 1.032,00=

SOMMANO							€. 	68.100,00=

- SOMME A DISPOSIZIONE:

1) I.V.A. 10% SU LAVORI							€.       6.810,00=

2) SPESE TECNICHE 2% dell’importo lavori: progettazione,

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità

(art. 92 –comma 5- D.Lgs. 163/06)					€.       1.362,00=

3) IMPREVISTI								€.       2.228,00=

4) Fornitura e posa in opera impianto elettrico completo

impianto di messa a terra e certificazione impianti:

n. 3 lampioni e n. 1 mensola a parete					€.     	5.500,00=

TOTALE COMPLESSIVO		               	€.     84.000,00=

Richiamata  la propria determina n. 69 del 23/04/2013 con la quale si sono affidati i lavori di sistemazione strada comunale VIA MARCONI del Capoluogo di Montecreto alla ditta G.M.P. SRL con sede in Sestola (MO) – Corso Umberto I° n. 74 – P.I.: 03336840362 - per un importo di €. 50.845,40# oltre ad €. 1.032,00#  per oneri di sicurezza  per un totale di €. 51.877,40# oltre a  IVA 10% per €. 5.187,77# e così per complessivi €. 57.065,14#;

Richiamata la propria determina n. 162 del 03/10/2013 di approvazione 1° stato di avanzamento dei lavori e 1° certificato di pagamento di importo pari a €. 30.800,00# (I.V.A compresa);

Considerato che in conformità a quanto previsto dall’art. 132 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ritenuto utilizzare €. 2.590,00# in aggiunta all’importo dei lavori aggiudicati per risolvere aspetti di dettaglio il cui valore è contenuto nel 5% dell’importo originario;

Visto lo stato finale dei lavori e il relativo cerrificato di regolare esecuzione redatti dal sottoscritto, dai quali risulta un importo finale lavori pari a €. 54.467,40# (I.V.A. esclusa), dai quali, detratto l’importo relativo al 1° stato avanzamento lavori risulta un credito finale della ditta pari a €. 26.467,40# oltre a I.V.A 10% e così per complessivi €. 29.114,14#;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori:

- non sono avvenuti danni di forza maggiore;

- non si sono verificati sinistri alle perone e danni alle proprietà;

inoltre:

- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all’atto pratico della Direzione Lavori;

- per i lavori in oggetto in questione non risulta alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l’esecutore abbia ceduto i suoi crediti;

- l’esecutore ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve;

Preso atto di una economia di spesa pari a €. 15.000,00#, sull’importo complessivo impegnato;

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 10/06/2009, n. 4 con il quale la responsabilità dell’Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

1) Di approvare lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di sistemazione strada comunale VIA MARCONI del Capoluogo di Montecreto realizzati dalla ditta G.M.P. SRL con sede in Sestola (MO) – Corso Umberto I° n. 74 – P.I.: 03336840362 - di un importo di €. 54.467,40# (I.V.A esclusa);

2) Di liquidare, a presentazione di regolare fattura, alla ditta succitata l’importo complessivo di €. 26.467,40# oltre a I.V.A. 10%, per complessivi €. 29.114,14#, risultato dalla differenza tra la somma contabilizzata nello stato finale e quella quella già erogata relativa al 1° stato di avanzamento lavori (€. 54.467,40 - €. 28.000,00);

3) Di liquidare  l’importo di €. 1.362,00# relativo all’incentivo previsto  dal D.Lgs 163/2006 “Progettazione interna” e presente nel quadro economico  ai tecnici Geom. Ballotti Giuseppe e al Geom. Zecchini Monica nella misura del 50% ognuno.

4) Di imputare la somma di €. 30.476,14# sul cap. 3098/2 del bilancio 2013 per la realizzazione dell’intervento in oggetto e provenienti da:

L.R. n. 3/99 come modificata dalla L.R. n. 12/2001

Programma 2006			€.   5.000,00# (2006/257)

Programma 2007			€. 24.000,00# (2007/336)

Programma 2011 			€.   1.476,14# (2011/350)

5) Di liberare la somma di €. 15.000,00#, in quanto trattasi di economia di spesa, dall’impegno 2012/339.

###### Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

CUP n. J17H13000150004 CIG n.  503801095D

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

# Montecreto, ___________________		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

##### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____________________			IL RESPONSABILE DELL’ALBO