Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.    48    DEL   24/04/2014

**************************************************************************

# DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE MURO PERIMETRALE AMPLIAMENTO CIMITERO ACQUARIA.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 30/08/2013 di approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del muro perimetrale dell’ampliamento del cimitero posto nella frazione di Acquaria:

- IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso d’asta)		€.     	32.395,00=

- ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)		€.       	 1.605,00=

SOMMANO							€. 	34.000,00=

- SOMME A DISPOSIZIONE:

1) I.V.A. 10% SU LAVORI							€.          3.400,00=

2) SPESE TECNICHE 2% dell’importo lavori: progettazione,

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità

(art. 92 –comma 5- D.Lgs. 163/06)					€.            680,00=

3) IMPREVISTI								€.         1.650,00=

4) Pratica con elaborati e calcoli – Legg 106/71 e sismica		€.     	 1.500,00=

TOTALE COMPLESSIVO		               	€.      41.230,00=

Vista la propria determina n. 150 del 20/09/2013 con la quale si aggiudicavano i lavori in oggetto alla ditta ACQUARIA SCAVI SNC di Montecreto Fraz. Acquaria n. 165 -  P.I.: 02084270364 -,  che, con un ribasso pari al 17% sull’importo a base d’asta, ha determinato un nuovo importo lavori pari a €. 26.887,60#, oltre a oneri sicurezza pari a €. 1.605,00# e così per complessivi €. 28.492,60#;

Visto il  primo stato d’avanzamento lavori e il primo certificato di pagamento, redatti dal sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dai quali risulta un importo lavori contabilizzati e un credito a favore della ditta pari a €. 15.000,00#, al netto della ritenuta di garanzia (art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010) e dell’I.V.A.;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti come da Capitolato, non si sono verificati incidenti sui lavori, né sono stati arrecati danni ambientali né a terzi;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Visto il T.U. sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000 es.m e i.);

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 10/06/2009, n. 4 con il quale la responsabilità dell’Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE il 1° stato avanzamento lavori di cui all’oggetto e il 1° certificato di pagamento corrispondente ad un importo a credito della ditta pari a €. 15.000,00# più I.V.A. 10% per €. 1.500,00# e così per complessivi €. 16.500,00#;

- DI LIQUIDARE alla ditta ACQUARIA SCAVI SNC di Montecreto Fraz. Acquaria n. 165 -  P.I.: 02084270364 -  la somma relativa al 1° certificato di pagamento dei lavori in oggetto pari a €. 15.000,00# oltre a I.V.A. 10% per €. 1.500,00# e così per totali €. 16.500,00# a presentazione di regolare fattura;

- DI IMPUTARE la somma di €. 16.500,00# al cap. 3774 del bilancio 2014 per la realizzazione dell’intervento in oggetto e provenienti dai RR.PP. 2012 (impegno 2012/331).

###### CUP n. J14E13000080004 e il codice CIG n. Z320B50791

###### Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. Impegno n. _____________

# Montecreto, ___________________		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

##### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____________________			IL RESPONSABILE DELL’ALBO