Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.    53    DEL   02/05/2014

**************************************************************************

# DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# VISTE le proprie determine di affidamento lavori di intervento di risparmio energetico sul fabbricato ad uso sede municipale:

# - n. 36 del 28/03/2014: fornitura e posa infissi;

- n. 41 del 03/04/2014: lavori manutenzione straordinaria sede municipale

# CONSIDERATO che per la esecuzione dei suddetti interventi è stato collocato il ponteggio su tutti i quattro fronti del fabbricato e la presenza dello stesso è un’ottima occasione per provvedere alla tinteggiatura esterna dell’immobile, riducendo in tal modo la spesa alla sola esecuzione delle tinteggiatura;

RITENUTO, quindi,  affidare i lavori mediante procedura negoziata, con il criterio della presentazione della migliore offerta sull’importo di €. 14,00/mq di cui:

€. 7,00# importo soggetto a ribasso

€. 7,00# importo riferito alla manodopera non soggetto a ribasso

si sono individuate n. 8 ditte locali, alle quali verrà inviata la lettera invito allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

RICHIESTO a tal proposito il codice CIG Z450F425E9 che identifica la procedura per addivenire all’incarico di cui all’oggetto e il codice CUP J19D14000080004  ;

VISTI il Vigente Regolamento di Contabilità e il Decreto Legislativo n. 267/2000 ;

VISTA la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 10/06/2009, n. 4 con il quale la responsabilità dell’Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

# DI PROCEDERE, per le ragioni esposte in premessa che si intendono qui riportate, all’espletamento  delle procedure necessarie per  l’affidamento dei lavori di tinteggiatura della sede municipale, mediante procedura negoziata, approvando la lettera invito allegata alla presente, quale  parte integrale e sostanziale.

###### Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

# Montecreto, ___________________		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____________________			IL RESPONSABILE DELL’ALBO

###### Prot. n. 										Montecreto,

LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL FABBRICATO SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI MONTECRETO, SU INTONACO ESTERNO, ESCLUSO L’ONERE DEL PONTEGGIO ESISTENTE.

DESCRIZIONE DEI LAVORI:

- applicazione di UNA mano di sottofondo con isolante fissativo murale a solvente, previa eliminazione della vecchia pittura non perfettamente ancorata, spazzolatura e pulizia delle pareti, livellamento di eventuali irregolarità delle superfici, chiusura di buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con materiale idoneo, sigillazione delle fessurazioni con sigillanti adeguati;

- applicazione di tre mani di spessore d’usura con idropittura al quarzo antivegetativo con certificazione (colore scelto dall’Amministrazione Comunale);

- tinteggiatura dei travetti e tavelle di gronda del colore scelto dalla Direzione Lavori;

- realizzazione di greca sulla parte alta dei fronti del fabbricato;

- realizzazione di scritta su fronte laterale, a ripresa della vecchia dicitura ormai sbiadita.

- I metri quadrati del fabbricato da tinteggiare sono 880,00.

- Il prezzo a base d’asta è pari a €. 14,00# a mq, così suddiviso:

  - €. 7,00# importo soggetto a ribasso

  - €. 7,00# importo riferito alla manodopera non soggetto a ribasso

PRECISAZIONI:

- CATEGORIA DEI LAVORI: OG1 incidenza della manodopera 50%;

2. 	INIZIO E TERMINE DI ESECUZIONE: i lavori dovranno iniziare entro il 21/05/2014 e il tempo utile è pari a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. L’utilizzo del ponteggio è garantito, previa sottoscrizione di comodato d’uso gratuito stipulato con la ditta istallatrice.

3. FINANZIAMENTO: mezzi propri.

4. 	PAGAMENTI: il pagamento viene effettuato in un’unica soluzione a fine lavori, a seguito contabilità dei lavori eseguita a misura.

5. 	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006

- 6.	FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa.

7. 	TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle buste

8. 	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ballotti Geom. Giuseppe (tel. 0536/63722 - 63517).

9. 	MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in caso di unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

10. 	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Per partecipare alla gara occorre far pervenire al COMUNE DI MONTECRETO – VIA ROMA N. 18 – 41025 MONTECRETO (MO) non più tardi delle ore 11.00 del giorno VENERDI’ 16 MAGGIO 2014, ad esclusivo rischio del mittente, pena la tassativa esclusione, il modello di dichiarazione allegato  redatti in lingua italiana, contenuti in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, portante all'esterno l'oggetto del contratto: OFFERTA TINTEGGIATURA SEDE MUNICIPALE” e il nominativo del mittente; all’interno del suddetto plico, oltre alla dichiarazione, dovrà essere inserita una seconda busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’OFFERTA in bollo e firmata dal legale rappresentante della ditta.

13. PROCEDIMENTO

Le buste verranno aperte VENERDI’ 16 MAGGIO ALLE ORE 12,00 presso il Municipio di Montecreto – Via Roma n. 24 -.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ballotti Geom. Giuseppe