Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.   64  DEL   14/05/2014

**************************************************************************************

DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°OGGETTO:	LIQUIDAZIONE ACCONTO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SCIOVIARI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2013/2014 – AL CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSA:

- a seguito delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28/11/2013 con la quale si approvava l’affidamento degli impianti scioviari comunali al CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE con sede in Sestola  – Via Statale Ovest n. 33 - P.I.: 00668990351 –, il sottoscritto, con propria determina n. 200 del 29/11/2013,  in conformità alle direttive dell’amministrazione Comunale, provvedeva ad affidare operativamente alla ditta (per le motivazioni contenute nella stessa determina) gli impianti scioviari del Comune di Montecreto, alle condizioni contenute nello schema di disciplinare allegato all’atto sopra citato;

- a garanzia della corretta gestione degli impianti e dell’adempimento degli obblighi contrattuali, è stata richiesta al Consorzio apposita fideiussione del valore di                   €. 100.000,00#; la mancata presentazione della suddetta fidieiussione non ha permesso di stipulare l’apposito contratto, anche se il Consorzio ha gestito ugualmente gli impianti nell’inverno 2013/2014, in forza della determina di affidamento della gestione. Per la mancata stipula dell’atto nessuna somma è stata liquidata al gestore.

- in data 13/05/2014 il Presidente del Consorzio, Sig. Magnani Paolo , ha presentato la fideiussione di€. 100.000,00# della Compagnia “Consorzio Fidiconlazio”, dichiarandosi disponibile a controfirmare il contratto e chiedendo, con nota prot. n. 862 agli atti di questo ufficio, il pagamento delle prime due rate di €. 25.000,00# cadauna, come previsto nel disciplinare allegato alla determina del sottoscritto n. 200/2013;

- Dato atto che il Consorzio, pur non avendo ottemperato alla presentazione della fideiussione richiesta, ha gestito ugualmente gli impianti, si tratta di valutare se la gestione è stata effettuata correttamente o meno.

- Sicuramente la stagione è stata una delle peggiori, dal punto di vista dell’innevamento naturale, però sono pervenute anche critiche sulla malagestione da operatori commerciali di Montecreto. Per tale motivo, mi preme delineare di seguito una descrizione sintetica delle operazioni, con le relative tempistiche, effettuate sugli impianti scioviari:

  - Determina n. 200 del 29/11/2013: affidamento gestione impianti scioviari e strutture annesse;

  - Determina n. 201 del 29/11/2013: rilascio concessione all’esercizio impianti al Consorzio;

  - Nota del 02/12/2013 da parte del Comune di Montecreto con la quale si invita il Consorzio a mettere in atto tutti gli interventi e le nomine delle figure professionali necessarie, ai fini dell’apertura degli impianti;

  - Nota del 07/12/2013 in cui si chiede al Consorzio la cauzione definitiva a garanzia della gestione degli impianti pari a €. 100.000,00# per addivenire alla stipula del contratto;

  - Il verbale di apertura stagionale della seggiovia LM24 “Stellaro-Rovinella” viene redatto dall’Ing. Guiduberto Galloni in data 28/12/2013, nello stesso si specifica che: “L’apertura effettiva dell’impianto avverrà soltanto dopo l’ottemperanza delle prescrizioni contenute nel verbale.”;

  - In data 10/01/2014 l’Ing. Galloni ribadisce al Consorzio e al Comune per conoscenza che la seggiovia non potrà aprire al pubblico esercizio, finchè gli interventi previsti dal verbale di apertura del 28/12/2013 non saranno stati eseguiti. Riferisce nella stessa nota che il Capo Servizio, Sig. Scandagli Michele, in data 09/01/2014, non è ancora riuscito ad eseguire gli interventi previsti a causa di “Disposizioni della società esercente relative all’organizzazione del personale degli impianti durante l’orario di servizio”;

  - Con nota in data 31/01/2014 l’Ing. Galloni dichiara che il giorno 30/01/2014 ha certificato che le prescrizioni sono state assolte;

  - Il verbale della visita di apertura al servizio della sciovia “del Cervarola” è stato effettuato in data 30/01/2014;

  - In data 21/01/2014 è pervenuta segnalazione da parte di privati (che si allega con foto) dove si manifesta disappunto sullo stato di degrado e incuria delle attrezzature e impianti sciistici di Montecreto.

ELEMENTI DICHIARATI DAL CONSORZIO:

- Dal 16 al 28 Dicembre 2013; effettuati i seguenti interventi: smontaggio e rimontaggio veicoli, smontaggio e pulizia morse-molle e loro rimontaggio; ripristino circuito di sicurezza, collaudo seggiovia; esame magneto-induttivo e cambio fune tenditrice;

- N. 31 giornate di apertura dal 26/01/2014 al 31/03/2014;

- Nelle giornate 23 e 24 gennaio 2014 verificata dall’ufficio tecnico comunale frna sulla pista dei Grotti (ripristinata dal Consorzio);

- Sabato 25/01/2013 verificato da parte dell’ufficio tecnico rottura impianto di innevamento.

Il Presidente e il Direttore del Consorzio del Cimone dichiarano verbalmente che gli impianti di Montecreto no potranno mai materialmente rispettare le aperture degli impianti del Cimone (come da noi richiesto nel disciplinare tecnico) se non verranno effettuati i seguenti interventi:

- Sistemazione invaso “dei Grotti”;

- Potenziamento impianto di innevamento lungo il tracciato della sciovia “Cervarola”;

- Sistemazione, allargamento, livellamento della pista sciabile “dei Grotti”;

da cui il limitato periodo di apertura degli impianti, a loro parere, non dipende da una gestione errata.

Il sottoscritto, in considerazione di quanto sopra descritto e premesso, ritiene, per evitare eventuale contenzioso che provocherebbe sicuramente danno all’Ente, liquidare in acconto al Consorzio Stazione invernale del Cimone una somma di €. 22.500,00# oltre a I.V.A. 22% per complessivi €. 27.450,00#, già impegnata sul cap. 828 de bilancio 2013, a fronte di €. 50.000,00# (esclusa I.V.A) previsti dal disciplinare.

La presente determina viene inviata anche all’Amministrazione Comunale per le considerazioni che possa ritenere opportune;

VISTA la fattura n. 102 del 14/05/2014 di €. 27.450,00# (I.V.A. compresa);

VISTA la propria competenza, ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 10/06/2009 n. 4, con il quale la responsabilità dell’area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Ballotti Giuseppe;

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE la fattura n. 102 del 14/05/2014 di €. 22.500,00# oltre a I.V.A 22% per €. 4.950,00# e così per complessivi €. 27.450,00# a favore del CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE con sede in Sestola – Via Statale Ovest n. 33 - ;

- DI IMPUTARE l’importo di €. 27.450,00# sul cap. 828 del bilancio 2014 e proveniente da RR.PP. 2013 (impegno 2013/296)

- DI DARSI ATTO che tale servizio di gestione è identificato con codice CIG 54695038A7.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Ballotti Geom. Giuseppe

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria – Impegno n.______________

#### Montecreto, addì	___________________		Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Castelli Angiolina

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

##### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, addì	_______________________                       Il Messo Comunale