Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.    84   DEL   27/05/2014

**************************************************************************

# DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: APPROVAZIONE I° STATO AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA SU FABBRICATO AD USO SEDE MUNICIPALE.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la propria determina n. 41 del 03/04/2014, con la quale si affidavano i lavori di manutenzione straordinaria sul fabbricato ad uso sede municipale alla ditta MI.CO. SRL di Pavullo n/F. – Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 - con un  ribasso del  28,63% sulla base d’asta per importo lavori di €. 30.600,00#, costo del personale per €. 7.270,06# e oneri sicurezza per €. 1.652,00#, oltre a I.V.A. 22% su un totale di €. 39.522,06# per €. 8.694,85# e così per un complessivo di €. 48.216,91#;

Visto il contratto n. 2173 di Rep. Com.le del 14/05/2014 stipulato con la succitata ditta;

Considerato che i lavori consegnati alla ditta MI.CO. SRL sono stati totalmente realizzati, ma rimane a carico della stessa lasciare in uso il ponteggio alle ditte a cui sono stati affidati i lavori di tinteggiatura e di fornitura infissi;

Ritenuto opportuno, quindi, liquidare una parte dell’importo dovuto, in attesa di predisporre la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione;

Visto il  primo stato d’avanzamento lavori e il primo certificato di pagamento, redatti dal sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dai quali risulta un importo lavori contabilizzati e un credito a favore della ditta pari a €. 35.000,00#, al netto della ritenuta di garanzia (art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010) e dell’I.V.A.;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti come da Capitolato, non si sono verificati incidenti sui lavori, né sono stati arrecati danni ambientali né a terzi;

Vista la fattura n. 14/2014 del 27/05/2014 di €. 42.700,00# (I.V.A. compresa);

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 10/06/2009, n. 4 con il quale la responsabilità dell’Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE il 1° stato avanzamento lavori di cui all’oggetto e il 1° certificato di pagamento corrispondente ad un importo a credito della ditta pari a €. 35.000,00# più I.V.A. 22% per €. 7.700,00# e così per complessivi €. 42.700,00#;

- DI LIQUIDARE alla ditta MI.CO. SRL di Pavullo n/F. – Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 - la somma relativa al 1° certificato di pagamento dei lavori in oggetto pari a €. 35.000,00# oltre a I.V.A. 22% per €. 7.700,00# e così per totali €. 42.700,00# così come da fattura n. 14/2014 del 27/05/2014;

- DI IMPUTARE la somma di €. 42.700,00# sul cap. 4403 del bilancio 2014, proveniente dai RR.PP. 2013 (impegno 2012/329 per €. 38.205,27# e impegno 2013/347 per €. 4.494,73#);

- DI RICHEDERE alla Cassa DD.PP. l’erogazione dell’importo corrispondente sul finanziamento agevolato del protocollo di Kyoto.

###### CUP n. J12C12000000001 - CIG n.  4873693AAF

###### Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

# Montecreto, ___________________		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

##### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____________________			IL RESPONSABILE DELL’ALBO