Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.    142   DEL   16/09/2014

**************************************************************************

# DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: APPROVAZIONE S.F.L. LAVORI: “PARCHI COMUNALI dei CASTAGNI e VARTARA: riqualificazione per l’accessibilità e la valorizzazione degli aspetti terapeutici a livello psicofisico del verde”.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la propria determina n. 70 del 21/05/2014, con la quale si affidavano i lavori di “PARCHI COMUNALI dei CASTAGNI e VARTARA: riqualificazione per l’accessibilità e la valorizzazione degli aspetti terapeutici a livello psicofisico del verde” alla ditta MI.CO. SRL di Pavullo n/F. – Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 - con un  ribasso del  2,853% per importo lavori di €. 112.293,99#, da sommare ai lavori a corpo non soggetti a ribasso d’asta per €.  2.510,00#, al costo del personale €. 20.398,50#, oneri sicurezza €. 1.500,00#, I.V.A. 10% su un totale di €. 136.702,49# per €. 13.670,25# e così per un complessivo di                 €. 150.372,74#;

Visto il contratto n. 2177 di Rep. Com.le del 20/06/2014 stipulato con la succitata ditta;

Richiamata  la propria determina n. 107 del 18/07/2014 di approvazione del  primo stato d’avanzamento lavori e il primo certificato di pagamento, redatti dal sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dai quali risulta un importo lavori contabilizzati e un credito a favore della ditta pari a €. 80.000,00#, al netto della ritenuta di garanzia (art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010) e dell’I.V.A.;

Visto lo stato finale del 15/09/2014, redatto dal sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito dell’impresa pari a €. 136.702,49#, compreso oneri di sicurezza e I.V.A. esclusa;

Considerato che durante l’esecuzione dei lavori:

- non sono avvenuti danni di forza maggiore;

- non si sono verificati sinistri alle perone e danni alle proprietà;

inoltre:

- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date all’atto pratico della Direzione Lavori;

- per i lavori in oggetto in questione non risulta alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l’esecutore abbia ceduto i suoi crediti;

- l’esecutore ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve;

Considerato che i lavori sono stati eseguiti come da Capitolato, non si sono verificati incidenti sui lavori, né sono stati arrecati danni ambientali né a terzi;

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 27/05/2014, n. 2 con il quale la responsabilità dell’Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE lo stato finale dei lavori: “PARCHI COMUNALI dei CASTAGNI e VARTARA: riqualificazione per l’accessibilità e la valorizzazione degli aspetti terapeutici a livello psicofisico del verde” effettuati dalla ditta MI.CO. SRL di Pavullo n/F. – Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 - corrispondente ad un importo a credito della ditta pari a €. 136.702,49# più I.V.A. 10% per €. 13.670,25# e così per complessivi €. 150.372,74#.

CUP n. J11B14000050004  CIG n.  5739592D24

###### Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

# Montecreto, ___________________		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

##### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____________________			IL RESPONSABILE DELL’ALBO