Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.    151    DEL   03/10/2014

**************************************************************************

# DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA INFISSI NELLA SEDE MUNICIPALE.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la propria determina n. 36 del 28/03/2014, con la quale si affidava la fornitura e posa in opera di serramenti in legno sul fabbricato ad uso sede municipale alla ditta F.LLI ZANAGLIA SNC di Pavullo n/F. – Via Giardini Sud n. 276 - P.I. 00233530369 – che ha presentato un ribasso percentuale del 64% a valere sul prezzo a base d’asta di €. 53.010,00#, per un importo lavori di € 19.083,60#, oltre a €. 8.990,00# per costo del personale e €. 1.200,00# per oneri sicurezza e così per un totale di €. 29.273,60# (I.V.A. esclusa);

Richiamata la propria determina n. 109 del 18/07/2014 di pagamento in acconto del 40% dell’importo affidato pari a €. 11.709,44#, come previsto dagli artt. 19 e 20 del Capitolato speciale d’appalto;

Richiamata la propria determina n. 148 del 26/09/2014 di approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, redatti dal sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dal quale risulta un credito dell’impresa pari a €. 29.273,60#, compreso oneri di sicurezza e I.V.A. esclusa;

Vista la fattura n. 87 del 01/10/2014 dell’importo di €. 17.564,16# (I.V.A. esclusa), pari alla differenza tra il credito dell’impresa e l’anticipazione già erogata;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle stesse alla succitata ditta per l’importo di         rispettivo di €. 21.428,28#(I.V.A. compresa);

Verificato a seguito del riscontro operato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;

- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

- la regolarità del DURC riferito alla ditta;

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 27/05/2014, n. 2 con il quale la responsabilità dell’Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

# 1) Di liquidare la fattura n. 87 del 01/10/2014 di €. 21.428,28# (I.V.A. compresa) alla ditta F.LLI ZANAGLIA SNC di Pavullo n/F. – Via Giardini Sud n. 276 - P.I. 00233530369 –, pari alla differenza tra il credito dell’impresa e l’anticipazione del 40% dell’importo affidato, riferita alla fornitura e posa in opera di serramenti in legno sul fabbricato ad uso sede municipale,  ;

# 3) Di imputare la somma complessiva di €. 21.428,28# sul cap. 4403 del bilancio 2014,  proveniente dai RR.PP. 2013 (impegno 2013/347).

4) Di richiedere alla Cassa DD.PP. l’erogazione dell’importo corrispondente sul finanziamento agevolato del protocollo di Kyoto.

###### CUP n. J12C12000000001 - CIG n.  4873693AAF

###### Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

# Montecreto, ___________________			IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

##### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____________________			IL RESPONSABILE DELL’ALBO