Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO  – DETERMINA    N.    198   DEL   04/12/2014

**************************************************************************

# DETERMINAZIONE  N°____________ DEL _______________

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PERCORSI PARCHI - LIQUIDAZIONE FATTURA

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata  la propria determina n. 70 del 21/05/2014, con la quale si affidavano i lavori di “PARCHI COMUNALI dei CASTAGNI e VARTARA: riqualificazione per l’accessibilità e la valorizzazione degli aspetti terapeutici a livello psicofisico del verde” alla ditta MI.CO. SRL di Pavullo n/F. – Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 - con un  ribasso del  2,853% per importo lavori di €. 112.293,99#, da sommare ai lavori a corpo non soggetti a ribasso d’asta per €.  2.510,00#, al costo del personale €. 20.398,50#, oneri sicurezza €. 1.500,00#, I.V.A. 10% su un totale di €. 136.702,49# per €. 13.670,25# e così per un complessivo di                 €. 150.372,74#;

Visto il contratto n. 2177 di Rep. Com.le del 20/06/2014 stipulato con la succitata ditta;

Richiamata  la propria determina n. 107 del 18/07/2014 di approvazione del  primo stato d’avanzamento lavori e il primo certificato di pagamento, redatti dal sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dai quali risulta un importo lavori contabilizzati e un credito a favore della ditta pari a €. 80.000,00#, al netto della ritenuta di garanzia (art. 4 comma 3 D.P.R. 207/2010) e dell’I.V.A.;

Richiamata  la propria determina n. 142 del 16/09/2014 di approvazione dello stato fiale lavori, redatto dal sottoscritto, in qualità di Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, dai quali risulta un importo lavori contabilizzati e un credito a favore della ditta finale e complessivo di €. 136.702,49#, al netto dell’I.V.A.;

Richiamata la propria determina n. 154 del 13/10/2014 di liquidazione dell’importo di           €. 55.000,00# (I.V.A. compresa) in acconto sull’importo finale dovuto;

Ritenuto opportuno approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatto dal sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori,

Vista la fattura n. 33 del 03/12/2014 di €. 6.702,49# (I.V.A. esclusa) a saldo lavori;

Ritenuto opportuno liquidare il suddetto importo;

Verificato:

a) che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto autorizzato;

b) che nel corso dei lavori non sono occorse occupazioni temporanee di beni terzi e non si sono verificati danni verso terzi;

c) che prima dei pagamenti delle opere all’Impresa esecutrice delle stesse è stata verificata la regolarità contributiva presso gli Enti certificatori.

Vista la propria competenza ai sensi del Provvedimento del Sindaco in data 27/05/2014, n. 2 con il quale la responsabilità dell’Area Tecnica/Manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Giuseppe Ballotti;

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE la fattura n. 33 del 03/12/2014 di €. 6.702.49# (I.V.A. esclusa) alla ditta MI.CO. SRL di Pavullo n/F. – Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 – quale saldo dei lavori: “PARCHI COMUNALI dei CASTAGNI e VARTARA: riqualificazione per l’accessibilità e la valorizzazione degli aspetti terapeutici a livello psicofisico del verde”;

- DI IMPUTARE la somma di €. 7.372,74,00# (I.V.A. compresa) sul cap. 2040/1 provenienti dai RR.PP. 2012 (impegno 2012/332).

- DI ANTICIPARE l’importo di cui sopra finanziato con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

CUP n. J11B14000050004  CIG n.  5739592D24

###### Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Ballotti. Giuseppe

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria

# Montecreto, ___________________		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castelli Dr.ssa Angiolina

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

##### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____________________			IL RESPONSABILE DELL’ALBO