COMUNE DI RIOLUNATO

PROVINCIA DI MODENA

# DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 59 DEL 30.10.2004

# PROT. N._________

OGGETTO: Lavori di demolizione impianti di risalita dismessi e di ripristino ambientale dei luoghi: provvedimenti

L’anno duemilaquattro, addì trenta del mese di Ottobre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello nominale risultano:

### CARGIOLI GIANCARLO                                  SINDACO                                PRESENTE

ROCCHI SAURO                                                ASSESSORE                             PRESENTE

MATTEI LUCIANA                                            ASSESSORE                             PRESENTE

FIORENZA DAVIDE                                          ASSESSORE                             PRESENTE

CONTRI GABRIELE                                          ASSESSORE                             PRESENTE

### PRESENTI N. 5  ASSENTI N. /

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Rosa Allocca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Giancarlo Cargioli, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

# Verbale n° 59 del 30.10.2004

Oggetto: Lavori di demolizione impianti di risalita dismessi e di ripristino ambientale dei luoghi: provvedimenti.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n° 50 del 30.10.2003 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori per la demolizione degli impianti di risalita di proprietà comunale dismessi e per il ripristino dei luoghi nella stazione sciistica delle Polle nell’importo complessivo di € 272.000,00, IVA e spese tecniche comprese;

- n° 71 del 13.12.2003 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;

- Rilevato che nell’ambito di tale progettazione rientrano lavori di particolare urgenza per una migliore funzionalità della stazione sciistica;

- Rilevato, inoltre, che tali lavori sono rappresentati dalla demolizione di alcune parti delle vecchie stazioni di partenza degli impianti dismessi;

- Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Impianti di Risalita n° 22 del 20.12.2003 con la quale è stato disposto di demolire alcune parti della seggiovia biposto dismessa Le Polle – Valcava;

- Considerato che, a seguito della costruzione del raccordo che collega l’arrivo della nuova seggiovia esaposto con le piste della Baggiolara, gli sciatori che utilizzano tali piste sono numerosi;

- Ritenuto, pertanto, necessario rendere più sicuro ed agevole il collegamento della parte finale di tali piste col nuovo impianto;

- Rilevato che ciò sia possibile solamente attraverso la demolizione del fabbricato ove erano posizionate le stazioni motrici delle sciovie Ariete e Pollicino;

- Rilevato, altresì, che tale immobile non è inserito nell’inventario degli immobili comunali;

- Considerato che per eseguire i suddetti lavori occorre una somma stimata dal tecnico comunale geom. Mattei Fausto in € 6.000,00;

- Ritenuto di provvedere in merito;

- Acquisito, sul presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, il parere favorevole del Responsabile del servizio Impianti di Risalita geom. Mattei Fausto in ordine alla regolarità tecnica;

- Acquisito, altresì, ai sensi della medesima disposizione legislativa, il parere favorevole del Ragioniere Comunale Brugioni Dora in ordine alla regolarità contabile;

- Con voti favorevoli ed unanimi dei componenti presenti e votanti espressi a scrutinio palese;

DELIBERA

- DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, in via d’urgenza, alla demolizione del fabbricato in muratura dove erano alloggiate le due stazioni motrici degli impianti scioviari denominati “Ariete” e “Pollicino”, giunti a scadenza vita tecnica, e la vecchia biglietteria da anni inutilizzata e sostituita con la nuova;

- DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Impianti di Risalita ad eseguire i lavori di cui al precedente punto 1) di questo atto, mediante affidamento a Ditta di fiducia, assegnando allo stesso la somma necessaria quantificata in € 6.000,00, che trova disponibilità al cap. 79304 del Bilancio in corso, gestione RR.PP.,  voce “Revisione e riqualificazione impianti”;

- DI DICHIARARE, la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di eseguire i lavori di cui trattasi prima possibile.

=====================